Муниципальное общеобразовательное учреждение

городского округа Балашиха

З Е М С К А Я  Г И М Н А З И Я

_____________________________________________________________________________                        143900 Московская область г. Балашиха ул. 40 лет Победы, д.21

Рабочий план

на 2007-2008 учебный год

МОУ «Земская гимназия»

Куратор – зам. директора
по информационным технологиям 
Глазунова Оксана Владимировна

| № | Направление деятельности и поставленные задачи | Сроки | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Техническое оснащение |  |  |  |
| 1.1. | Контроль за поставкой оборудования согласно спецификацией компьютерного и монтируемого оборудования, поставляемого фирмой «Дейл» | сентябрь | Глазунова О.В. | Сверка количества, качества поставляемого оборудования, составление актов приёмки-передачи оборудования, постановка на учёт в МОУ «Земская гимназия», распределение по помещениям, закрепление ответственных |
| 1.2. | Установка и наладка работы компьютеров (системное ПО, офисные приложения, антивирусная программа). Сотрудничество с сервисной службой фирмы «Дейл». Приёмка выполненных работ. Согласование графиков выполнения работ по установке минимального ПО. | Сентябрь, октябрь | Глазунова О.В. | Обязательная проверка всех периферийных устройств, подключённых к компьютерам (принтеры. сканеры, мультимедиапроекторы и т.д.) |
| 1.3. | Установка АРМ учителей, инструктаж по ТБ, по работе с компьютерным оборудованием учителей, прошедших курсы повышения квалификации по использованию Интернет-технологий в образовательном процессе | Октябрь-ноябрь | Зам. по информ. технологиям, лаборанты, учителя информатики | Составление списков учителей, которым требуется специальная подготовка по использованию компьютерной техники и др. технических средств обучения. (октябрь) |
| 1.4. | Формирование и прописывание групп пользователей в локальных сетях гимназии | Октябрь-ноябрь | Системный администратор |  |
| II | Создание компьютерной службы Земской гимназии |  |  |  |
| 2.1. | Разработка специальных программ (на основе курса INTEL «Обучения для будущего»), тестов, нормативных документов. Создание группы инструкторов «ЛикКомпБез» из числа учащихся 10-11 классов, лаборантов компьютерных классов, учителей информатики) | октябрь |  | Итог: Создание рабочей инструкторской группы «ЛикКомпБез», закрепление за каждым учителем, нуждающемся в инструкторе, индивидуального куратора из группы «ЛикКомпБез». Составление графика занятий. |
| 2.2 | Разработка и проведение уроков по различным предметам с использованием мультимедиапроектора. Разработка графиков уроков и системы взаимных посещений этих уроков. | Октябрь - декабрь | Служба «ЛикКомпБез», зам. директора по информ. технологиям |  |
| 2.3 | Подготовка и проведение конференции «Открытый урок». Защита выполненных работ учителями и их инструкторами. | 5 декабря | Служба «ЛикКомпБез», зам. директора по информ. технологиям | Каждый учитель, участвующий в этой программе готовит пакет: - План урока (Пр. Word или Excel); - Тест или провер работа (Пр. Word или Excel); - Презентация ((Пр. PowerPoint). Возможны коллективные проекты. |
| III | Интернет - технологии |  |  |  |
| 3.1. | Техническая подготовка. Проверка локальной сети. Внешнее подключение к сети Интернет, телефонизация школы | Октябрь-ноябрь | Зам. по информационным технология, системный администратор, фирмы-подрядчики | Контролирующая функция при сдаче работ фирмами-подрядчиками, составление Актов приёмки работ и передачи специализированного оборудования, в.т.ч. |
| 3.2. | Составление и проверка технической документации. Разработка локальных Актов и нормативных документов по правилам использования Интернет-сервисов на базе МОУ «Земская гимназия» | ноябрь | Зам. по информационным технология, системный администратор |  |
| 3.3. | Поэтапное подключение к работе в Интернет участков локальной сети: компьютерные классы, административный блок, бухгалтерия, Издательский центр, АРМ учителей | Ноябрь-декабрь-январь | Системный администратор |  |
| 3.4. | Разработка и проведение уроков по различным предметам с использованием Интернет. Разработка графиков уроков и системы взаимных посещений этих уроков. |  | зам. директора по информ. технологиям, системный администратор, служба «ЛикКомпБез» |  |
| 3.5. | Подготовка и проведение конференции «Открытый урок-2». Защита выполненных работ учителями, учащимися с использованием Интернет. | апрель | зам. директора по информ. технологиям, системный администратор, служба «ЛикКомпБез» |  |
| IV | Работа с кадрами, участие в различных мероприятиях |  |  |  |
| 4.1. | Подбор персонала на должности лаборанта в компьютерные классы, на технику в актовый зал, системного администратора, администратора сайта, распределение нагрузки среди учителей информатики по классам и приоритетным направлениям. | сентябрь | Глазунова О. В. | Обоснование на открытие дополнительных ставок: лаборантов на компьютерную технику (3 ставки, из расчёта 1 –на каждые 30 компьютеров), системного администратора, администратора сайта, заместителя директора по информационным технологиям для МОУ «Земская гимназия в Управление по образованию |
| 4.2. | Создание и пуск работы группы «ЛикКомпБез» | Сентябрь, октябрь | Глазунова О. В. |  |
| 4.3. | Разработка программ, создание системы факультативов, элективных курсов во внеурочное время. (Дополнительные платные услуги) | Сентябрь, октябрь | Глазунова О.В., учителя информатики, заместитель директора по ВР |  |
| 4.4. | Работа по ведению сайта | В течение года | Глазунова О.В., администратор сайта, руководители МО |  |
| 4.5. | Участие в компьютерных фестивалях, конкурсах | В течение года | Глазунова О.В., руководители МО, учителя и уч-ся гимназии |  |
| 4.6. | Подготовка школьной команды для участия в олимпиаде, городских, областных, Всероссийских конкурсах |  | Глазунова О.В., руководители МО, учителя и уч-ся гимназии | В том числе: Сентябрь – лагерь для подготовки детей к Олимпиаде (г. Троицк)- Горват Михаил, 9 класс, сентябрь, 29 сентября – подготовка команды для участия в суперфинале на лучший сайт Московской области (г. Троицк), проведение школьной олимпиады по информатике для 8-11 классов (октябрь). |
| 4.7. | Согласование работы кружков и студий, в том числе Издательский центр (выпуск газеты «ЖГГ», телестудий, Flash-студия, ГПД |  | Глазунова, учителя информатики |  |
| 4.8. | Создание графика обучения по различным уровням учителей по курсам «Использование интрентехнологий в образовательном процессе» на базе МГПУ им. Крупской. Согласование данного графика с Метод кабинетом | Сентябрь | Глазунова, руководители МО |  |
| 4.9. | Разработка курса непрерывного обучения по информатике и ИКТ для 5-11 классов с учётом специфики работы ОУ, подготовка к переходу в 2008 году на базисный план 2004 года. |  |  | Итог – разработка примерный программ по класса по курсам «Информатика и ИКТ», элективных курсов, программ для профильных и базовых классов |